# Auditoria Copa do Mundo 2026

Consolidação de 3 avaliações e plano de ação priorizado

# 1. Sumário Executivo

Este documento consolida três avaliações do projeto Copa do Mundo 2026 (site single-HTML com bolão integrado ao Supabase/Cloudflare Worker): a auditoria recebida do usuário, uma versão corrigida com base em verificação direta do código-fonte e do comportamento em produção, e uma auditoria independente feita do zero, sem apoio nas anteriores.

Cada afirmação relevante das três avaliações foi testada contra o repositório real (contagem de linhas, tamanho de arquivo, presença de tags e funções, headers HTTP reais do site em produção, cálculo de contraste de cores) antes de ser aceita, corrigida ou descartada. O resultado é uma nota geral de 8.2 (recebida), 8.1 (corrigida) e 7.5 (independente) — a diferença reflete principalmente peso maior dado a segurança e confiabilidade de processo na avaliação independente.

O achado mais importante que nenhuma das avaliações havia isolado com evidência concreta antes desta consolidação: o endpoint /login do Worker permite enumeração de usuários cadastrados (mensagens de erro diferentes para “usuário não existe” e “senha errada”), sem qualquer rate limiting. Esse é o item de maior prioridade real do documento.

# 2. Metodologia

Nenhuma nota ou afirmação deste documento foi aceita sem verificação direta. Os métodos usados:

- Leitura e contagem direta do código-fonte (index.html, bolao-worker.js, sw.js) via terminal — tamanho de arquivo, número de linhas, ocorrências de padrões específicos.

- Comparação byte a byte entre index.html e copa2026.html, e entre bolao-worker.js e seu backup.

- Verificação de headers HTTP reais do site em produção (Content-Encoding, Content-Length) para medir o payload de rede de fato, não o tamanho em disco.

- Cálculo de contraste de cor segundo a fórmula de luminância relativa do WCAG, aplicado às cores reais definidas no CSS do projeto.

- Leitura de trechos de código para confirmar comportamento (ex: lógica de resposta do endpoint de login, presença de IntersectionObserver, flags de funcionalidades desligadas).

Onde não foi possível verificar (ex: teste com leitor de tela real, políticas de RLS do Supabase, sensação de uso em dispositivo físico), isso é declarado explicitamente em vez de presumido.

# 3. Comparativo das Três Avaliações

| Área | Auditoria Recebida | Auditoria Corrigida | Auditoria Independente |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura | 9.4 | 9.4 | 9.0 |
| Engenharia / Frontend | 8.8 | 8.5 | 8.0 |
| UX Desktop | 8.3 | 8.3 | — |
| UX Mobile | 6.9 | 7.4 | 7.6 |
| Performance | 8.7 | 8.7 | 8.3 |
| Segurança | 7.2 | 7.2 | 6.8 |
| Acessibilidade | 5.4 | 5.4 | 5.0 |
| SEO / Descoberta | — | — | 6.0 |
| PWA / Offline | — | — | 8.5 |
| Escalabilidade | 7.8 | 7.8 | — |
| Manutenibilidade | 8.5 | 8.2 | 6.5 |
| Produto / Funcionalidades | 8.9 | 8.9 | 9.2 |
| NOTA GERAL | 8.2 | 8.1 | 7.5 |

“—” indica categoria não avaliada nessa versão. A auditoria independente usa uma divisão de categorias ligeiramente diferente (separa SEO e PWA/Offline, não avalia UX Desktop e Escalabilidade isoladamente).

# 4. Achados Críticos Verificados

Itens de segurança e confiabilidade confirmados com evidência de código, independentemente de qual auditoria os mencionou primeiro:

| Achado | Status | Evidência verificada |
| --- | --- | --- |
| Enumeração de usuário em /login | Confirmado | Worker retorna 404 “Participante não encontrado” vs 401 “Senha incorreta” — permite descobrir nomes cadastrados testando o endpoint. |
| Ausência de rate limiting no Worker | Confirmado | Zero ocorrências de throttle/rate-limit em bolao-worker.js. Agrava o item acima. |
| JWT sem revogação/refresh | Confirmado | Token de 90 dias (86400*90s) sem blacklist nem endpoint de refresh no Worker. |
| Chave do Supabase exposta no frontend | Falso | Zero ocorrências de chave/URL do Supabase no index.html. Removida do frontend desde a v19.7 (AGENTS.md); só o Worker guarda a service_role key. |
| Sem proteção contra XSS | Falso | Função esc() faz escape de HTML e é chamada 68 vezes, inclusive em nomes de participantes do bolão. |
| Backup do Worker (bolao-worker.js.backup) desatualizado | Confirmado (novo) | Diff real de 48 linhas entre o Worker em uso e o .backup — falta validação de ko_pick, fallback de mapeamento KO e detecção de pênaltis. Contradiz o processo documentado de manter backup sincronizado a cada deploy. |

# 5. Falsos Positivos e Achados de UX/Acessibilidade

Vários itens apontados como “faltando” nas auditorias originais já existem no código. Outros achados (marcados como “novo”) não haviam sido citados por nenhuma das três avaliações e foram encontrados durante a verificação:

| Achado | Status | Evidência verificada |
| --- | --- | --- |
| Bottom navigation ausente no mobile | Falso | .bottom-nav existe (CSS + HTML), com position:fixed, safe-area-inset e role="navigation". Apontado por uma auditoria como “maior problema do projeto”. |
| Swipe entre abas ausente | Parcial | Código completo de swipe existe (detecção de direção, threshold, proteção contra scroll interno) mas está desligado por uma flag ENABLE_SWIPE=false — é código morto, não ausência. |
| Lazy loading de fotos ausente | Falso | loading="lazy" já aplicado em fotos de jogadores e logos de transmissão. |
| Virtualização de convocados ausente | Falso | renderSquads() já usa IntersectionObserver para hidratar os 1248 jogadores sob demanda. |
| Compressão gzip/Brotli ausente | Falso | Confirmado via headers HTTP reais do GitHub Pages: Content-Encoding: gzip em index.html, players.json e photos.json. Payload real de rede é ~207KB, não os ~725KB usados na estimativa de tempo de carga. |
| Botão de refresh abaixo de 44px | Confirmado (novo) | .refresh-btn tem 32px (28px no mobile) — abaixo do padrão de toque recomendado, ao contrário de tabs/filtros/KO que já usam 44px. |
| Cores de grupo falham contraste WCAG | Confirmado (novo, com cálculo) | Cálculo de contraste (fórmula WCAG) contra o fundo #08081a: Grupo I (#3F51B5) = 2.88:1 (falha até o mínimo de 3:1 para UI); Grupo E (#9C27B0) = 3.14:1 e Grupo K (#8D6E63) = 4.29:1 (falham o mínimo de 4.5:1 para texto normal). |
| Landmarks semânticos (main/header/nav/section/footer) ausentes | Confirmado | Zero ocorrências de qualquer uma das 5 tags em todo o index.html. |
| Headings hierárquicos ausentes | Parcial | Existe h1>h2>h3 correto na aba Regras. As demais abas (Jogos, Grupos, Bracket, Bolão) não usam headings para títulos de seção. |
| Testes automatizados / CI-CD ausentes | Confirmado | Sem package.json, sem pasta de testes, sem .github/workflows no repositório. |

# 6. Plano de Ação Priorizado

Contexto importante para a priorização: o torneio está em andamento (fase de Rodada de 32 na data de hoje, com jogos até 19/07). Isso significa que qualquer mudança em produção precisa seguir o protocolo já documentado no AGENTS.md do projeto (seção 19) e ser feita com o menor risco possível de regressão durante um período de uso real e ativo pelos participantes do bolão.

## 6.1 Prioridade P0 — Crítico, fazer primeiro

Critério: risco de segurança ativo, ou correção de baixo esforço e baixíssimo risco de regressão. Pode e deve ser feito mesmo com o torneio em andamento.

| Item | Ação | Cuidado necessário |
| --- | --- | --- |
| Uniformizar resposta de /login | Fazer o Worker responder com a mesma mensagem genérica (“Nome ou senha inválidos”) e mesmo status (401) tanto para usuário inexistente quanto para senha errada. | Mexe em autenticação em produção. Testar login válido, login com nome errado e com senha errada antes de subir. Comparar o Worker em produção com o local antes de sobrescrever. |
| Rate limiting básico em /login e /picks | Limitar tentativas por IP (ex: 5 tentativas / 5 min) usando KV ou Durable Object do Cloudflare. | Não pode bloquear usuários legítimos que erram a senha 2-3 vezes durante o torneio. Testar com um usuário real antes de generalizar. |
| Sincronizar bolao-worker.js.backup | Copiar o Worker em produção (via API do Cloudflare) para o arquivo .backup local e commitar. | Baixo risco — é só administrativo. Fazer antes de qualquer outro deploy, para não perder o estado real de produção. |
| Remover console.log de produção | Remover as 4 chamadas restantes (linhas de diagnóstico de fotos, timeline e memory cleanup). | Risco mínimo. Rodar balanço de chaves depois da edição (regra do AGENTS.md seção 12). |
| Corrigir contraste das cores dos grupos I, E, K | Escurecer o fundo do badge ou clarear a cor do texto desses 3 grupos até atingir 4.5:1 contra o fundo. | Mudança é só de valor hex no CSS — baixíssimo risco de regressão funcional. Conferir visualmente nas abas Grupos, Jogos e Bracket depois, porque a cor se repete em 3 lugares (.filter-btn, .game-phase, .group-title). |
| Aumentar .refresh-btn para 44px | Ajustar width/height do botão de refresh (linhas 219 e 338 do CSS) para 44px, inclusive na versão mobile. | Pode empurrar outros elementos do header em telas pequenas — validar visualmente em 320px e 375px de largura antes de fechar. |

## 6.2 Prioridade P1 — Importante, planejar com cuidado

Critério: melhoria real de acessibilidade, segurança ou instalabilidade, mas que exige teste mais extenso ou pode afetar usuários logados. Fazer em janelas sem jogos decisivos, uma mudança por vez.

| Item | Ação | Cuidado necessário |
| --- | --- | --- |
| Adicionar manifest.json + ícones 192/512 | Criar o manifest com nome, cores, ícones e adicionar <link rel="manifest"> no head. | Não mexe em lógica existente, mas testar que o Service Worker continua registrando normalmente e que o app não vira “instalável” de forma inesperada no meio do torneio sem os ícones prontos. |
| Landmarks semânticos (header, main, nav, footer) | Envolver as seções existentes com as tags semânticas sem remover as divs/classes atuais (pode ser incremental, tag por tag). | Alto risco de quebrar CSS baseado em seletores de posição (grid/flex). Seguir o protocolo da seção 19 do AGENTS.md: mudar uma tag por vez, testar visualmente cada uma antes da próxima. Nunca trocar tudo de uma vez. |
| aria-label consistente em botões e inputs | Adicionar aria-label nos pontos interativos sem texto visível suficiente (ícones, inputs de placar, botões de gol/cartão). | Trabalho grande e repetitivo — dividir por aba (Jogos, Bolão, Convocados) e testar cada aba isoladamente. |
| Decidir sobre o swipe entre abas (ENABLE_SWIPE) | Investigar por que foi desligado (não há registro no AGENTS.md) antes de decidir entre reativar ou remover o código morto. | Não reativar sem entender a causa original — seguir a seção 19.1 do AGENTS.md (nunca corrigir por hipótese). Se reativar, testar em dispositivo real, não só emulador. |
| Content-Security-Policy | Adicionar meta tag ou header CSP com default-src, img-src, connect-src (Supabase Worker, FIFA API, flagcdn) e frame-src (Turnstile). | Risco real de quebrar a página inteira se algum domínio externo ficar de fora da política. Testar em ambiente separado (não direto em produção) e validar todas as abas, especialmente Bolão e Convocados. |
| Reduzir validade do JWT / adicionar refresh | Diminuir de 90 dias para algo como 7-15 dias e implementar endpoint de refresh. | Vai deslogar todo mundo que está com token antigo. Avisar os participantes antes e fazer isso fora de um dia de jogo decisivo (ex: não na véspera de uma fase de mata-mata). |

## 6.3 Prioridade P2 — Acabamento, fazer após o fim do torneio

Critério: melhorias estruturais ou de produto que não afetam a operação atual do bolão, mas carregam risco de regressão alto o suficiente para não valer a pena arriscar antes do dia 19/07.

| Item | Ação | Cuidado necessário |
| --- | --- | --- |
| Modularizar o JS (games.js, bolao.js, api.js...) | Separar o bloco único de 4.194 linhas em módulos por domínio, mantendo o comportamento idêntico. | Risco alto de regressão num app sem testes automatizados. Só fazer depois que o torneio terminar (19/07) ou em uma janela sem jogos. Fazer incrementalmente, um domínio por vez, com validação visual completa a cada etapa. |
| Testes automatizados básicos | Cobrir pelo menos as funções de classificação de grupo, resolução de bracket e cálculo de pontos do bolão com testes Node.js (o próprio AGENTS.md já usa esse padrão manualmente). | Não é urgente para o usuário final, mas reduz o retrabalho documentado nas versões v20.7-v20.10. Fazer sem pressa, sem mexer no código de produção ao mesmo tempo. |
| Pull-to-refresh e pinch-to-zoom no bracket | Adicionar via bibliotecas leves ou gesto nativo, sem dependências pesadas. | Cuidado para não conflitar com o scroll horizontal que o bracket já usa (overflow-x:auto). |
| Exportar bracket em PNG/PDF | Usar canvas para renderizar o SVG existente do bracket. | Baixo risco — funcionalidade nova, isolada, não mexe no bracket existente. |
| Analytics e observabilidade (erros, uso) | Adicionar uma ferramenta leve de error tracking e métricas básicas de uso. | Definir com cuidado o que é coletado — o projeto já lida com dados de participantes do bolão; qualquer analytics deve evitar capturar dados pessoais desnecessários. |
| Remover script do Turnstile (cadastro fechado) | Remover a tag <script> do Cloudflare Turnstile enquanto o cadastro estiver permanentemente fechado (403). | Só remover se tiver certeza de que o cadastro não vai reabrir nesta edição — é fácil de recolocar depois se precisar. |

# 7. Cuidados Gerais para Toda Execução

Estes cuidados já estão documentados no AGENTS.md do projeto e devem ser seguidos à risca em qualquer item deste plano, sem exceção:

- Nunca alterar código por hipótese. Reproduzir o problema, auditar a cadeia completa (API → estado runtime → persistência → renderização → interface) e só então corrigir (seção 19 do AGENTS.md).

- index.html e copa2026.html devem ser editados e commitados juntos, sempre. Verificar com diff que continuam idênticos após cada mudança.

- Antes de qualquer deploy do Worker: buscar a versão em produção via API do Cloudflare e comparar com o arquivo local. Só sobrescrever se a diferença for exatamente a esperada.

- Nunca usar wrangler deploy diretamente — ele apaga os bindings de ambiente configurados. Usar sempre o deploy-worker.ps1.

- Fazer backup do Supabase (backup-supabase.ps1) antes de qualquer mudança que toque no schema ou em dados de participantes.

- Validar toda alteração visualmente no navegador — a interface prevalece sobre logs, testes automatizados ou teoria, conforme a Regra de Ouro do projeto (seção 15).

- Evitar fazer deploy de mudanças de autenticação (login, JWT) ou de estrutura de dados durante os dias de jogos decisivos do mata-mata, quando o uso do bolão está no pico.

- Qualquer mudança que possa deslogar participantes (ex: redução de validade do JWT) deve ser comunicada antes, não descoberta pelo usuário.

# 8. Checklist de Aceite por Item

Antes de marcar qualquer item deste plano como concluído, confirmar todos os pontos abaixo (adaptado da seção 19.5 do AGENTS.md):

- Problema ou melhoria reproduzido/entendido antes da alteração

- Causa raiz identificada, quando aplicável (não apenas sintoma)

- Alteração mínima necessária, sem refatoração não relacionada

- Testado o caso original, casos semelhantes e casos extremos

- Regressão verificada nas funcionalidades vizinhas (ex: mexer em CSS de grupo também afeta Bracket e Jogos)

- Validado visualmente no navegador, em desktop e mobile

- index.html e copa2026.html sincronizados

- Backup relevante feito antes (Worker e/ou Supabase, conforme o caso)

- Usuário (você) aprovou antes do deploy final

# 9. Status de Execução (atualizado em 01/07/2026)

Itens do plano já executados nesta sessão, editados diretamente em index.html, copa2026.html e bolao-worker.js. Nenhum deploy foi feito — os arquivos estão prontos, mas ainda dependem de revisão e publicação manual (git commit/push e deploy-worker.ps1).

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Remover 4 console.log de produção | Feito | 2 estavam numa função morta (photoCoverage, nunca chamada em lugar nenhum) e 2 rodavam de verdade em produção (a cada evento de timeline ao vivo e a cada limpeza de memória). |
| Corrigir contraste WCAG dos grupos E, I, K | Feito | Novo contraste recalculado contra o fundo: E 3.14→4.99:1, I 2.88→5.08:1, K 4.29→5.64:1. Ajustado nos 3 seletores onde a cor aparece (.filter-btn, .game-phase, .group-title). |
| .refresh-btn para 44px (desktop e mobile) | Feito | De 32px/28px para 44px nos dois breakpoints. O botão já vive numa barra com min-height:44px, não deveria empurrar layout — falta validação visual real no navegador. |
| Sincronizar bolao-worker.js.backup | Feito | Backup local atualizado para refletir o bolao-worker.js atual (antes estava 48 linhas atrasado). |
| Corrigir enumeração de usuário em /login | Feito (código), não deployado | Worker unificado para responder sempre 401 “Nome ou senha inválidos”. Frontend ajustado (removida a mensagem específica de 404, que dependia do status code). Precisa ser testado localmente e deployado via deploy-worker.ps1 antes de valer em produção. |
| index.html ↔ copa2026.html sincronizados | Feito | Confirmado por leitura direta dos dois arquivos nos trechos alterados, não só por diff via terminal (ver alerta abaixo). |
| Rate limiting em /login e /picks | Não iniciado | Só documentado no plano (seção 6.1). Exige decisão de implementação (KV ou Durable Object do Cloudflare) e não mexe em arquivo que eu tenha acesso de deploy. |
| manifest.json + ícones PWA | Não iniciado | Ainda no plano (P1). |
| Landmarks semânticos (header/main/nav/footer) | Não iniciado | Ainda no plano (P1) — risco de regressão de CSS, decidido não mexer sem sua validação por etapa. |
| aria-label consistente | Não iniciado | Ainda no plano (P1). |
| Content-Security-Policy | Não iniciado | Ainda no plano (P1) — risco de quebrar chamadas externas se malfeito. |
| Redução de validade do JWT / refresh | Não iniciado | Ainda no plano (P1) — vai deslogar usuários, decisão sua sobre o momento. |
| Itens de P2 (modularização, testes, CI/CD, etc.) | Não iniciado | Deliberadamente adiado para depois do fim do torneio (19/07), conforme o próprio plano. |

## 9.1 Alerta de processo encontrado durante a execução

Durante a verificação do bolao-worker.js após a edição, o terminal Linux (bash) chegou a mostrar o arquivo como truncado/corrompido no final. Reler o mesmo arquivo pela ferramenta de edição de arquivos (a via correta, sem passar pelo terminal) mostrou que o arquivo estava íntegro — foi um cache desatualizado do mount da pasta sincronizada pelo OneDrive dentro do ambiente Linux, não uma corrupção real. Mesmo assim, antes de rodar o deploy do Worker, vale rodar node --check bolao-worker.js no seu PowerShell como segunda confirmação independente.

Também identifiquei que operações de git (status, commit) dentro deste ambiente retornaram erro de permissão no arquivo .git/index.lock — sinal de que o git dentro da pasta sincronizada pelo OneDrive não é confiável neste ambiente de execução. Por isso nenhum commit foi feito por mim; revise e commite direto no seu PowerShell.

## 9.2 O que ainda falta antes de considerar os itens de P0 “concluídos”

- Validação visual real no navegador (desktop e mobile) das mudanças de CSS (cores de grupo e refresh-btn) — eu não tenho como abrir um navegador real e ver a interface renderizada, e a Regra de Ouro do próprio AGENTS.md exige isso antes de declarar qualquer correção como resolvida.

- Teste local do fluxo de /login (senha certa, senha errada, nome inexistente) antes do deploy do Worker.

- git status, diff e commit no seu ambiente local (PowerShell), já que o git deste ambiente não é confiável.

- Deploy do Worker via deploy-worker.ps1, comparando antes com a versão em produção (conforme a seção 17 do AGENTS.md).

- Sua aprovação final antes do deploy, conforme o checklist da seção 8.