# Reabertura Automática de Fases do Bolão

Achado, correção proposta e plano de execução — 01/07/2026

# 1. O que foi pedido

O bolão deveria abrir os palpites de cada fase do mata-mata automaticamente, assim que a fase anterior terminasse: Rodada de 32 → Oitavas → Quartas → Semifinal → Terceiro Lugar → Final. A Rodada de 32 já foi aberta. A dúvida levantada foi por que a barra de contagem regressiva mostra "em breve" em vez de um tempo real, já que o calendário dos jogos é conhecido com antecedência.

# 2. Achado 1 — a abertura automática está estruturalmente quebrada além do R32

O Worker conta quantos jogos já terminaram para decidir se deve abrir a próxima fase. Essa contagem está limitada por engano aos jogos de número até 72 (toda a fase de grupos), no arquivo bolao-worker.js, dentro da tarefa de cron auto-reopen:

var arLiveScores = (await supaFetch(

        'live_scores?select=game_key&match_status=eq.0&game_n=lte.72'

      )) || [];

      var completedCount = arLiveScores.length;

       

      var PHASE_THRESHOLD = {

        r32: 72, r16: 88, qf: 96, sf: 100, '3rd': 102, final: 102

      };

Como a consulta trava em game_n=lte.72, completedCount nunca passa de 72 — mesmo depois que jogos da Rodada de 32 (números 73 a 88) forem concluídos. Isso significa que o limite de 72 (Rodada de 32) é o único que essa contagem consegue alcançar. Os limites de 88 (Oitavas), 96 (Quartas), 100 (Semifinal) e 102 (Terceiro/Final) são hoje impossíveis de bater. Na prática: a Rodada de 32 abriu (o número bate certo por coincidência de desenho), mas nenhuma fase seguinte vai abrir sozinha enquanto esse filtro existir — vai exigir abertura manual toda vez, o oposto do que foi pedido.

Confirmei que os jogos do mata-mata (número 73 em diante) já são gravados normalmente na tabela live_scores pela tarefa de cron que lê a API da FIFA (task=fifa, mesma rotina, sem filtro de game_n) — ou seja, o dado para contar corretamente já existe, só não está sendo somado.

# 3. Achado 2 — o "em breve" não tem como virar número porque não existe previsão calculada

A barra de contagem no frontend (index.html, função bolaoUpdateReopenBanner) só mostra um número quando a fase JÁ foi marcada como aberta (tem um campo opened_at ou deadline salvo no banco). Antes disso, não existe nenhum cálculo de "quando a próxima fase deve abrir" — o código cai direto no texto fixo "Em breve!".

Isso é corrigível: o calendário dos jogos já está disponível no próprio frontend (array GAMES) e no Worker (BOLAO_GAMES). Dá para estimar a abertura de cada fase a partir do horário agendado do último jogo da fase anterior, mais uma margem de segurança para cobrir prorrogação e pênaltis. O próprio projeto já usa essa margem em outro lugar (_LIVE_WINDOW = 3 horas, usada para decidir se um jogo já deveria ter terminado).

| Fase que vai abrir | Depende do fim de | Último jogo dessa fase anterior | Horário agendado (BRT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oitavas (r16) | Rodada de 32 | Jogo 88 | 03/07 15:00 |
| Quartas (qf) | Oitavas | Jogo 96 | 07/07 17:00 |
| Semifinal (sf) | Quartas | Jogo 100 | 11/07 22:00 |
| 3º Lugar e Final | Semifinal | Jogo 102 | 15/07 16:00 |

Ou seja: hoje (01/07) já dá para calcular e mostrar "Oitavas deve abrir a partir de ~03/07 18:00" (15:00 + 3h de margem), em vez de "Em breve". É uma estimativa, não uma garantia — o gatilho real continua sendo o servidor confirmar que os jogos terminaram — mas é muito mais informativo do que o texto genérico atual.

# 4. Correção proposta

## 4.1 Worker — corrigir o contador (resolve o Achado 1)

Trocar a consulta para contar todos os jogos concluídos, sem o limite de 72:

// ANTES:

      var arLiveScores = (await supaFetch(

        'live_scores?select=game_key&match_status=eq.0&game_n=lte.72'

      )) || [];

       

      // DEPOIS:

      var arLiveScores = (await supaFetch(

        'live_scores?select=game_key&match_status=eq.0'

      )) || [];

Mudança de uma linha, isolada, sem efeito colateral identificado — a variável completedCount não é usada em nenhum outro lugar da função. Baixo risco de código, alto impacto (é o que faz a automação funcionar de verdade).

## 4.2 Frontend — estimar a abertura da próxima fase (resolve o Achado 2)

Adicionar uma função que calcula o horário estimado de abertura a partir do último jogo da fase anterior, e usar essa estimativa como fallback quando ainda não existe deadline real:

var KO_PHASE_PREV = { r16:'r32', qf:'r16', sf:'qf', '3rd':'sf', final:'sf' };

      function _bolaoEstimateOpenAt(phaseName) {

        var prevPhase = KO_PHASE_PREV[phaseName];

        var gameNs = prevPhase && KO_PHASE_GAMES[prevPhase];

        if (!gameNs || !gameNs.length) return null;

        var last = Math.max.apply(null, gameNs);

        var g = GAME_BY_ID[last];

        var kickoff = g && gameUTC(g);

        return kickoff ? new Date(kickoff.getTime() + _LIVE_WINDOW) : null;

      }

E usar essa estimativa em bolaoUpdateReopenBanner(), no trecho que hoje mostra "Em breve!" quando tillOpen é nulo — calculando tillOpen a partir de _bolaoEstimateOpenAt(ph2) como alternativa ao valor vindo do servidor, e deixando claro na tela que é uma previsão (ex: "Abre a partir de" em vez de "Abre em").

# 5. O que eu consigo fazer sozinho, de cabo a rabo

| Etapa | Eu consigo? | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Editar o código dos dois fixes (Worker + frontend) | Sim | Edição de arquivo, sem dependência externa. |
| Validar sintaxe do Worker (node --check) e balanço de chaves do HTML | Sim | Já uso esse processo nas correções anteriores desta sessão. |
| Sincronizar index.html e copa2026.html | Sim | Cópia direta, com verificação byte a byte. |
| Testar localmente o cálculo de data/hora da estimativa | Sim | Dá para simular com Node.js usando os mesmos dados de GAMES. |
| Deploy do Worker (deploy-worker.ps1) | Não | Exige o token do Cloudflare (.worker-token), que fica fora do repositório por design — não tenho e não devo ter acesso a ele. |
| Confirmar que o cron está rodando de fato (cron-job.org chamando /cron a cada 5 min) | Não | É uma conta externa sua, fora do repositório e fora do meu alcance. |
| git commit / push | Não recomendo eu fazer | O git dentro deste ambiente sandbox apresentou erro de permissão (.git/index.lock) durante a sessão — mais seguro você revisar e commitar direto no seu PowerShell. |
| Validação visual da contagem regressiva no navegador | Não | Preciso que você veja a barra renderizada de verdade antes de considerarmos isso resolvido, conforme a Regra de Ouro do AGENTS.md. |

Resumindo a pergunta direta: não esbarro em nada para preparar a correção — código, testes de sintaxe e sincronização eu faço completo. Esbarro exatamente nos mesmos três pontos da correção anterior (deploy do Worker, verificação do cron externo e git push), que dependem de credenciais e serviços que são seus por design.

# 6. Plano de execução com cuidados

- Aplicar o fix do Worker (Achado 1) isoladamente primeiro — é a correção mais urgente, porque sem ela a automação simplesmente não existe para nenhuma fase depois do R32.

- Testar localmente: simular com Node.js a contagem de completedCount antes e depois da mudança, usando um retrato dos dados atuais de live_scores (ou dados fictícios equivalentes), para confirmar que o número passa de 72 quando jogos do mata-mata são marcados como concluídos.

- Comparar o Worker em produção com o local antes de rodar deploy-worker.ps1 (mesma regra da seção 17 do AGENTS.md), já que o Worker de produção pode ter divergências não documentadas.

- Depois do deploy, confirmar no /reopen-status que a fase abre de fato quando os jogos da Rodada de 32 terminarem — não presumir que funcionou só porque o deploy não deu erro.

- Só depois de confirmar o Achado 1 corrigido, aplicar o fix do Achado 2 (estimativa de countdown) — é uma melhoria de exibição, menor risco, mas não faz sentido mostrar uma estimativa bonita se o gatilho real continuar quebrado por trás.

- Validar visualmente a barra de reabertura no navegador antes/depois de cada fase abrir, em desktop e mobile.

- Confirmar que o serviço externo de cron (cron-job.org) está mesmo configurado e ativo — se não estiver, a correção do Worker não tem efeito nenhum, porque a tarefa auto-reopen só roda quando o cron chama /cron?task=all.

- Manter index.html e copa2026.html sincronizados a cada mudança de frontend.